Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМИДОВСКОЕ ( СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2015							                    №  46

| Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов и задачах по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций , жилья и социальной сферы администрации муниципального образования Демидовское ( сельское поселение) к работе в осенне –зимний период 2015-2016 г.г. |  |
| --- | --- |

В результате работы, проведенной в ходе  подготовки к осеннее- зимнему периоду 2014-2015 годов руководителями предприятий, организаций всех  форм собственности  и их службами, удовлетворительно , без сбоев, проведен осенне-зимний отопительный период.

Все 6  котельных выдержали нагрузки отопительного сезона.

В целях своевременной  и качественной  подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону 2015-2016 г.г., недопущения возникновения чрезвычайных  ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения  жилищными  и коммунальными услугами населения, объектов  социальной сферы муниципального образования Демидовское и на основании Устава муниципального образования Демидовское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу по подготовке и проведению отопительного сезона 2014-2015 годов удовлетворительной.

2.Утвердить  состав  комиссии  по организации   подготовки жилищного фонда, объектов  и систем жизнеобеспечения к работе  в осенне-зимний период 201-2016 г.г.            ( приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. ( приложение 2) и рекомендовать руководителям предприятий , организаций принять меры по выполнению утвержденных мероприятий.

4. Ежемесячно до 26 числа  в период  с 1 июня по 1 ноября 2015 года  предоставлять  информацию в соответствии  со статистической  формой № 1-ЖКХ ( зима) срочная « Сведения  о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» , утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики  от 27.02.2006 № 7  в отдел коммунального хозяйства  администрации района.

5. Предупредить руководителей предприятий , учреждений  об их персональной ответственности за организацию работы по своевременной , в полном объеме, качественной подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов и рациональному  использованию всех ресурсов в течении года.

6. Постановление главы  муниципального образования Демидовское   от 28.05.2014 № 21 « Об итогах отопительного  сезона 2013-2014 г.г.  и задачах по подготовке  объектов жизнеобеспечения, инженерных  коммуникаций, жилья  и социальной сферы  администрации МО  Демидовское ( сельское поселение)  к работе  в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.»  признать  утратившим силу.

7.  Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.

Глава муниципального

образования Демидовское:                                        В.А.Полканова

Приложение  1

к постановлению главы МО Демидовское

от   28.05.2015      №  46

СОСТАВ

Комиссии по организации  подготовки жилищного фонда,   объектов и систем  жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

| Полканова Вера Анатольевна | - глава администрации МО Демидовское, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Суворова Светлана Владимировна | - гл. специалист МО Демидовское, заместитель председателя комиссии |
| Рогова Оксана Владимировна | - главный специалист МО Демидовское, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Болкарев Петр Александрович | - председатель СПК « Демидовский» ( по согласованию) |
| Трынков Роман Владимирович | - начальник отдела жилищно-коммунального обслуживания ( по согласованию) |
| Клюева Татьяна Викторовна | - заведующая Демидовским ФАП ( по согласованию) |
| Кугушева Людмила Лазаревна | - директор МКОУ « Мокровская основная общеобразовательная школа ( по согласованию) |
| Гамзина Людмила Михайловна | - - директор МКОУ « Перовская основная общеобразовательная школа ( по согласованию) |

Приложение  2

к постановлению главы МО Демидовское

от  28.05.2015    № 46

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения  к работе                                                  в осенне-зимний период 2015 -2016 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ причины недостатков по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 года, рассмотрение итогов отопительного периода на совещаниях, определить меры по устранению недостатков. | До 10.06.2015 | Глава МО |
| 2. | Проведение обследование технического состояния жилищного фонда, котельных , сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | До 24.06.2015 г | Глава МО , руководителя предприятий |
| 3. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы к осеннее- зимнему периоду 2015-2016 года. | До 10.06.2015 г. | Глава МО |
| 4. | Определить объем и источники финансирования для проведения работ по подготовке объектов ЖКХ К осеннее-зимнему периоду 2015-2016 года. | До 10.06.2015г | Глава МО |
| 5. | Представление в отдел жилищно-коммунального обслуживания администрации района тепловых балансов и мониторингов услуг теплоснабжения на 2015-2016 год | До 17.06.2015 г | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 6. | Организация своевременного проведения расчетов с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы и обеспечить контроль за соблюдением муниципальными бюджетными организациями лимитов потребления электро- и теплоэнергии | постоянно | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 7. | Организация комиссионной проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности. Комиссионную проверку всех надзорных объектов жилищно-коммунального хозяйства проводить с участием инспекторов Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, в соответствии с положениями о порядке оценки готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осеннее-зимний период | С 04.06 2015 до 10.09.2015 г | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 8. | Завершить заготовку нормативного запаса твердого топлива ( уголь) не менее, чем на 45суток, в соответствии с Приказом Минпромэнерго РФ от 04.10.2005 года № 269 | До 10.09.2015 | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 9. | Обеспечение заключения ( пролангирования) договоров энергоснабжения, газоснабжения на предстоящий отопительный период, принять необходимые меры по погашению задолженности перед энерго- и газоснабжающими организациями, совместно с ООО» Владимиррегионгаз»,ОАО « Владимирская энергосбытовая компания», разработать и согласовать графики погашения задолженности за поставленные энергоресурсы | До 01.08.2015 | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 10. | Осуществление контроля за поставками энергоресурсов в муниципальном образовании, принимать меры по обеспечению поставок топлевно-энергетических ресурсов в объемах, предусмотренных топливными балансами потребителям | постоянно | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 11. | Обеспечение контроля за предоставлением жилищно-коммунальных услуг в сельских поселениях, в которых отсутствуют эксплуатационные службы по техническому обслуживанию жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения | постоянно | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 12. | Рассмотрение вопроса о приобретении резервных источников энергоснабжения, теплогенерирующих объектов для использования при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы | До 01.09.2015 | Глава МО |
| 13. | Осуществление мониторинга по поступлению и расходу топлива на муниципальных котельных в отопительный период 2015-2016 года | Постоянно в течении отопительного периода | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 14. | Установить постоянный контроль за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осеннее-зимний период 2015-2016 года | В течение кампании по подготовке к ОЗП | Глава МО , руководители предприятий и организаций |
| 15. | Заключение договоров на поставку твердого топлива для нужд организаций в соответствии с потребностью топлива на отопительный период 2015-2016 года | До 01.08.2015 | Глава МО , руководители предприятий и организаций |