# Российская Федерация

### АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМИДОВСК ( СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.06.2020 |  | № 41 |
| --- | --- | --- |

| Об итогах отопительного сезона 2019-2020 годов и задачах по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций , жилья и социальной сферы администрации муниципального образования Демидовское ( сельское поселение) к работе в осенне –зимний период 2020-2021 годов |  |  |
| --- | --- | --- |

В результате работы, проведенной в ходе  подготовки к осеннее- зимнему периоду 2019-2020 годов руководителями предприятий, организаций всех  форм собственности  и их службами, удовлетворительно , без сбоев, проведен осенне-зимний отопительный период.

В целях своевременной  и качественной  подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 г.г., недопущения возникновения чрезвычайных  ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения  жилищными  и коммунальными услугами населения, объектов  социальной сферы муниципального образования Демидовское ( сельское поселение) и на основании Устава муниципального образования Демидовское                                 ( сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу по подготовке и проведению отопительного сезона 2019-2020 годов удовлетворительной.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной  сферы  к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов( приложение ).

3. Рекомендовать руководителям предприятий , организаций принять меры по выполнению утвержденных мероприятий плана.

4. Ежемесячно до 29 числа  в период  с 02  июня по 31 октября 2020 года предоставлять    информацию в соответствии  со статистической  формой № 1-ЖКХ ( зима) срочная « Сведения  о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» , утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики  от 27.02.2006 № 7  в МКУ « Отдел ЖКХ» района.

5. Предупредить руководителей предприятий , учреждений  об их персональной ответственности за организацию работы по своевременной , в полном объеме, качественной подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов и рациональному  использованию всех ресурсов в течении года в пределах своих полномочий.

6. Постановление администрации муниципального образования Демидовское   от 18.06.2019  № 46 « Об итогах отопительного  сезона 2018-2019 г.г.  и задачах по подготовке  объектов жизнеобеспечения, инженерных  коммуникаций, жилья  и социальной сферы  администрации МО  Демидовское ( сельское поселение)  к работе  в осенне-зимний период 2020-2021 годов»  признать  утратившим силу.

7.  Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Демидовское.

Глава администрации

МО Демидовское                                                                            С.В. Суворова

Приложение

к постановлению администрации

МО Демидовское

от  04.06.2020  №  41

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения  к работе                                                    в осенне-зимний период 2020 -2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ причины недостатков по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 года, рассмотрение итогов отопительного периода на совещаниях, определить меры по устранению недостатков. | До 19.06.2020 | Глава администрации МО Демидовское |
| 2. | Проведение обследование технического состояния жилищного фонда, котельных , сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | До 26.06.2020 г | Глава администрации МО Демидовское , руководителя предприятий |
| 3. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы к осеннее- зимнему периоду 2020-2021 года. | До 19.06.2020 г. | Глава администрации МО Демидовское |
| 4. | Определить объем и источники финансирования для проведения работ по подготовке объектов ЖКХ к осеннее-зимнему периоду 2020-2021 года. | До 26.06.2020 г | Глава администрации МО Демидовское |
| 5. | Организация своевременного проведения расчетов с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы и обеспечить контроль за соблюдением муниципальными бюджетными организациями лимитов потребления электро- и теплоэнергии | постоянно | Глава администрации МО Демидовское, руководители предприятий и организаций |
| 6. | Организация комиссионной проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности. Комиссионную проверку поднадзорных объектов жилищно-коммунального хозяйства проводить с участием инспекторов Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, в соответствии с положениями о порядке оценки готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осеннее-зимний период | До 11.09.2020 | Глава администрации МО Демидовское , руководители предприятий и организаций |
| 7. | Завершить заготовку нормативного запаса твердого топлива ( уголь) не менее, чем на 45суток | До 22.09.2020 | Глава администрации МО , руководители предприятий и организаций |
| 8. | Обеспечение заключения ( пролонгирования) договоров энергоснабжения, газоснабжения на предстоящий отопительный период, принять необходимые меры по погашению задолженности перед энерго- и газоснабжающими организациями, совместно с ООО « Владимиррегионгаз», ООО « Энергосбыт Волга», разработать и согласовать графики погашения задолженности за поставленные энергоресурсы | До 06.08.2020 | Глава администрации МО Демидовское , руководители предприятий и организаций |
| 9. | Обеспечение контроля за поставками энергоресурсов в муниципальном образовании, принимать меры по обеспечению поставок топлевно-энергетических ресурсов в объемах, предусмотренных топливными балансами потребителям | постоянно | Глава администрации МО Демидовское , руководители предприятий и организаций |
| 10 | Активизация работы по ликвидации дебиторской задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | постоянно | Глава администрации МО , руководители предприятий и организаций |
| 11 | Рассмотрение вопроса о приобретении резервных источников электроснабжения, теплогенерирующих объектов для использования при возникновении аварийных чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы | До 01.09.2020 | Глава администрации МО , руководители предприятий и организаций |
| 12 | Осуществление мониторинга по поступлению и расходу топлива на муниципальных котельных в отопительный период 2019-2020 года | Постоянно в течении отопительного периода | Глава администрации МО , руководители предприятий и организаций |
| 13 | Установить постоянный контроль за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осеннее-зимний период 2019-2020 года | В течение кампании по подготовке к ОЗП | Глава администрации МО , руководители предприятий и организаций |
| 14 | Заключение договоров на поставку топлива для нужд организаций социальной сферы в соответствии с потребностью топлива на отопительный период 2018-2019 года | До 04.08.2020 | Глава администрации МО , руководители предприятий и организаций |
| 15 | Обеспечение выполнения работ по подготовке учреждений культуры к предстоящему отопительному периоду в соответствии с нормативными документами | До 15.09.2020 | Глава администрации МО , руководители предприятий и организаций, директор МБУК « Демидовское ЦКО» |