# Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРИГОРЬЕВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.02.2024 |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2024 - 2028 годы» |  |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава муниципального образования Григорьевское (сельское поселение)

постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2024 - 2028 годы» (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                   Т.М. Гусарова

Приложение

к постановлению администрации

от  _______  № _____

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

на 2024- 2028 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2024-2028 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Руководитель и разработчик программы | Администрация муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Цели и задачи программы | 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социального назначения, находящихся в муниципальной собственности. 2. Снижение расхода энергетических ресурсов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности. 3. Повышение надежности энергоснабжения объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности. 4. Снижение расходов бюджета муниципального образования на электрическую энергию. 5. Сокращение "коммерческих потерь" и затрат объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности путем установки приборов учета. 6. Переход во всех учреждениях бюджетной сферы сельского поселения к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания. |
| Сроки реализации программы | 2024-2028 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Источниками финансирования являются средства местного бюджета в размере 887,20 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Внедрение приборов учета энергоресурсов и установка энергосберегающего оборудования: - по электрической энергии - 100%. 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов 3. Осуществить переход во всех учреждениях бюджетной сферы сельского поселения к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания. |
| Контроль над исполнением программы | Контроль над ходом реализации осуществляется Главой администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) |

Введение

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории   муниципального образования разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение), так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

Цель Программы

Целью Программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией муниципального образования Григорьевское (сельское поселение), финансируемой из бюджета поселения.

Задачи Программы

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) и объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения муниципального образования;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения муниципального образования Григорьевское (сельское поселение);

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение).

Данные об объеме потребления электрической энергии и твердого топлива по административным зданиям

| № п/п | Наименования показателей | Единица измерения | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Потребление электрической энергии | тыс. кВт.ч | 8,205 | 15,364 | 5,741 |
| 2 2 | Потребление твердого топлива | м3 | 60 | 60 | 60 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) являются:

-высокий износ зданий, строений, сооружений;

-использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:

-систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

-организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;

-организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

-разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

-выполнение программных мероприятий (Приложение 2) за счет предусмотренных источников финансирования;

-ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

-ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение).

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 2.

- Целевые показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение);

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», и приведены в приложении № 3 к Программе.

Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

-обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

-оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

-снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2024 г., с ежегодным снижением на 3 %;

-снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2025 г., с ежегодным снижением на 3 %;

-использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

-стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В 2024 – 2028 гг. общий объем финансирования Программы за счет источников финансирования составит 887 200 рублей.

- Механизм реализации Программы,

контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий Программы в соответствии с приложением №2. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение).

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

- Оценка результатов реализации Программы.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности.

На основании оценки результатов реализации Программы Главой администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) принимается одно из следующих решений:

а) о внесении изменений и дополнений в Программу;

б) о продолжении реализации Программы в утвержденной редакции.

Приложение №1

к муниципальной Программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

администрации

муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) на 2024-2028 годы»

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрацией муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2024-2028годы»

|  | Всего, тыс.руб. * | Источник финансирования - местный бюджет |
| --- | --- | --- |
| 2024 год | 607,20 | Собственные доходы |
| 2025 год | 70,00 |  |
| 2026 год | 70,00 |  |
| 2027 год | 75,00 |  |
| 2028 год | 70,00 |  |
| Общий объём финансирования | 887,20 |  |

*Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности администрации

муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) на 2024-2028 годы»

План мероприятий

по реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации муниципального образования Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2024-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объёмы финансовых средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 1. Основное мероприятие «Текущие содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения» | местный бюджет | 607,20 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1 | Оплата потребленной электроэнергии наружных сетей уличного освещения | местный бюджет | 600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.2 | Приобретение и установка приборов уличного освещения | местный бюджет | 7,2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Выполнение мероприятий, намеченных при составлении энергетического паспорта | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мер | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 607,2 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

- Приложение № 3

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности администрации  муниципального образования

Григорьевское (сельское поселение)на 2024-2028годы»

Целевые показатели муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации муниципального образования

Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2024-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактически достигнутые и планируемые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тыс. кВтч/кв. м | 0,59 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |